## Slide 1: Анализ моделей жизненного цикла ПО

## Slide 2
Виды моделей жизненного цикла ПО
Каскадная модель
Итеративная модель
Спиральная
V- модель

## Slide 3
Несмотря на различия, все модели содержат следующие общие фазы жизненного цикла:
сбор и анализ требований к ПО;
проектирование архитектуры;
детальное проектирование;
реализация;
тестирование и интеграция;
сопровождение;
вывод из эксплуатации

## Slide 4
Каскадная модель | Итеративная модель | Спиральная модель | V -модель
Характеризуется, что этапы разработки идут друг за другом Требования стабильные Позволяет быстро создавать систему, без дополнительных накладных расходов на организацию процесса разработки | Ориентирована на проекты, где требования могут меняться по ходу разработки. Имеет большие накладные расходы на организацию процесса, чем Проект состоит из итераций Но стоимость исправления ошибки в зависимости от длительности проекта не так высока | Ориентирована на проекты, в которых имеются серьезные риски Спираль -> виток -> итерация (планирование, анализ рисков, разработка, оценивание заказчиком) -> продолжаем проект или нет Характерная черта- на этапе анализа рисков создаются прототипы, которые позволяют разрешить риск на ранней стадии | Фиксированные требования, стоимость и время Отличие в том, что этапы анализа и проектирования связан с этапом тестирования Нежелательно, чтобы требования менялись во время разработки